CT+ 모듈

프로젝트 개선 기획서

광고 운영 대시보드 UX/기능 통합 리팩토링

| 작성일 | 2026.04.17 |
| --- | --- |
| 버전 | v2.0 |
| 대상 | CT+ 전체 모듈 |

# 1. 개선 배경 및 목적

현재 CT+ 모듈은 7개의 개별 메뉴 항목으로 구성되어 있으며, 동일한 데이터를 처리하는 기능이 서로 다른 페이지에 분산되어 있습니다. 이로 인해 사용자가 동일한 데이터를 여러 곳에 중복 입력하고 관리하는 문제가 발생합니다. 이번 개선은 다음 세 가지 목표를 중심으로 진행됩니다.

| 목표 | 내용 |
| --- | --- |
| 메뉴 간소화 | 7개 메뉴 → 3개로 통합, 불필요한 진입점 제거 |
| 중복 입력 제거 | 캠페인·그룹 이중 등록 구조를 단일 캠페인 엔티티로 통합 |
| 정산 연동 강화 | 대행사 정보를 정산 로직과 연결, 필터링 및 집계 가능하도록 개선 |

# 2. 현재 구조 vs 개선 구조

## 2-1. 현재 사이드바 메뉴 구성 (7개)

| 메뉴 | 상태 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- |
| CT+ 현황 | 삭제 | 집행 현황과 기능 중복 — 단독 가치 없음, 완전 제거 |
| 집행 현황 | 신규 | '캠페인 관리' 페이지로 개편, 캠페인 목록 중심 재구성 |
| 데이터 입력 | 진행 중 | 데이터 조회 기능을 이 페이지로 통합 |
| 데이터 조회 | 삭제 | 데이터 입력에 통합 후 독립 메뉴 제거 |
| 리포트 생성 | 신규 | 캠페인 상세 드릴다운 내 내장 버튼으로 대체 |
| 종료 리포트 | 완료 | 현행 유지 |
| 그룹 관리 | 삭제 | 캠페인 엔티티에 통합, 독립 페이지 제거 |

## 2-2. 개선 후 사이드바 메뉴 구성 (3개)

| 메뉴 (URL) | 핵심 역할 | 통합된 기능 |
| --- | --- | --- |
| 캠페인 관리 (/status) | 캠페인 생성·수정·진행 현황 조회 | 기존 집행현황 + 캠페인 목록 + CSV 연결 |
| 데이터 입력 (/daily) | CSV 업로드 + 저장 데이터 조회 | 기존 데이터 입력 + 데이터 조회 통합 |
| 종료 리포트 (/report) | 종료 캠페인 리포트 생성 | 현행 유지 |

# 3. 세부 개선 항목

🗂 3-1. 캠페인 관리 페이지 개편 /campaign/ct-plus/status

### 변경 내용

- 캠페인 목록 중심으로 재구성 — 기존 '집행 현황' 탭 구조를 캠페인 카드/리스트 형태로 전환

- 운영자·대행사·광고주 관리를 CT+ 외부로 분리 — 공통 마스터 데이터 영역으로 이관

- 대행사 필터링 추가 — 대행사 속성을 정산 로직과 연결, 대행사별 소진·수수료 집계 가능하도록 구현

- CSV 칼럼 연결 모달 — 캠페인 생성/수정 시 저장된 리포트의 CSV campaignName 목록을 모달로 표시, 해당 캠페인에 연결 여부 선택

### 상세 요구사항

대행사 연결 구조:

- Campaign 엔티티에 agencyId 필드 추가

- Agency 엔티티를 전역 마스터 데이터로 분리 (CT+ 밖 공통 메뉴)

- 정산 페이지 (/settlement/agency-fee) 에서 agencyId 기준 필터·집계 연동

CSV 연결 모달 플로우:

- 데이터 입력에서 CSV 업로드 완료 후 → 캠페인 선택 step에서 미연결 csvName 목록 노출

- '이 CSV 캠페인명을 현재 캠페인에 연결하시겠습니까?' 모달 확인

- 확인 시 Campaign.csvNames[] 에 자동 추가

- 캠페인 관리 페이지에서도 수동으로 csvName 추가·제거 가능

### 삭제 항목

- 운영자 관리 탭 — CT+ 내부에서 제거, 공통 설정 페이지로 이전

- 대행사 관리 탭 — CT+ 내부에서 제거, 공통 설정 페이지로 이전

- 광고주 관리 탭 — CT+ 내부에서 제거, 공통 설정 페이지로 이전

📥 3-2. 데이터 입력 + 조회 통합 /campaign/ct-plus/daily

### 변경 내용

- 기존 '데이터 조회' 페이지 기능을 '데이터 입력' 페이지 하단에 통합 — 업로드 후 즉시 조회 가능

- CSV 업로드 후 동일 칼럼(날짜·매체·소재명 등) 일치 시 수치 덮어쓰기 처리

- 개별 행 데이터 수치 수정 기능 도입 — 테이블 셀 인라인 편집

### 상세 요구사항

데이터 덮어쓰기 기준:

- 키(Key): 날짜 + 매체 + 소재명 + 광고그룹 + DMP 조합이 동일한 행

- 덮어쓰기 대상: 노출·클릭·집행금액·순금액 등 수치 컬럼

- 비덮어쓰기: 날짜·매체·소재명 등 식별자 컬럼은 보존

- 덮어쓰기 발생 시 사용자에게 '○○건 업데이트됨' 토스트 알림

인라인 수치 수정:

- 테이블 행의 수치 셀 클릭 시 편집 모드 진입

- 수정 값은 해당 SavedReport의 rowsByMedia에 반영 후 localStorage 재저장

- 수정된 행은 시각적 강조 표시 (배경색 변경 등)

- 저장 완료 후 '수정 완료' 토스트 알림

### UI 변경

- Step 3 (데이터 확인) 영역 하단에 '저장된 리포트 조회' 섹션 추가

- 기존 '이전 리포트' 버튼 드롭다운 → 탭 방식으로 교체 (현재 업로드 / 저장된 데이터)

📊 3-3. 리포트 진입점 재구성 집행현황 캠페인 행 → 드릴다운

### 변경 내용

- 독립 메뉴 '리포트 생성' 삭제 — 사이드바에서 제거

- 캠페인 관리 페이지의 각 캠페인 행에 '리포트 보기' 버튼 추가

- 버튼 클릭 시 해당 캠페인의 csvNames 기준으로 자동 필터링된 리포트 드로어/모달 표시

### 상세 요구사항

캠페인별 리포트 드릴다운:

- 캠페인 행 → '리포트 보기' 버튼 → 슬라이드 드로어 오픈

- 드로어 내 기간 선택 + KPI 요약 + 일별 추이 차트 + 매체별 집계 표시

- 해당 캠페인의 csvNames[] 에 속한 row만 필터링하여 표시

- HTML 다운로드 버튼 유지

### 삭제 항목

- 사이드바 '리포트 생성' 메뉴 항목 제거

- 통합 리포트 페이지 (/report) — 종료 리포트로 단일화

🏢 3-4. 마스터 데이터 구조 개선 운영자·대행사·광고주 분리

### 변경 내용

- 운영자·대행사·광고주를 CT+ 내부 탭에서 분리 → 공통 설정(/settings/master) 또는 사이드바 최상위 메뉴로 이관

- 대행사(Agency) 엔티티에 정산 수수료율 필드 추가 — 대행사별 기본 마크업 설정 가능

### 대행사 엔티티 확장

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 고유 식별자 |
| name | string | 대행사명 |
| defaultMarkupRate | number | 기본 대행 수수료율 (%) |
| settlementTarget | boolean | 정산 집계 대상 여부 |
| campaigns | string[] | 연결된 캠페인 ID 목록 (역참조) |

# 4. 구현 우선순위 및 단계

| 단계 | 작업 항목 | 세부 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (완료) | CT+ 현황·그룹관리 삭제 | CT+ 현황·그룹관리 삭제 / 캠페인 csvNames 통합 / useMasterData v8 마이그레이션 | 이미 반영됨 |
| Phase 2 (단기) | CSV 연결 확인 모달 UI 고도화 | CSV 연결 확인 모달 UI 고도화 / 대행사 필터 추가 / 리포트 버튼 집행현황 이전 | 1~2주 |
| Phase 3 (중기) | 데이터 수치 인라인 수정 | 데이터 수치 인라인 수정 / 덮어쓰기 처리 로직 / 데이터 입력+조회 UI 통합 | 2~3주 |
| Phase 4 (장기) | 운영자·대행사·광고주 공통 설정 페이지 이관 | 운영자·대행사·광고주 공통 설정 페이지 이관 / 대행사-정산 자동 연동 | 3~4주 |

# 5. 기술 고려사항

## 5-1. 데이터 마이그레이션

- ct-plus-campaigns-v7 → v8 마이그레이션 함수 (migrateFromV7) 이미 구현됨

- CtPlusGroup(ct-plus-groups-v1)의 csvNames를 Campaign.csvNames로 이관 완료

- 기존 detectedAdvertiserHints 기반 매칭은 csvNames 매칭 폴백으로 하위 호환 유지

## 5-2. 대행사 정산 연동

- Agency 엔티티에 settlementTarget 플래그 + defaultMarkupRate 추가

- Campaign.agencyId → Agency.defaultMarkupRate 참조하여 마크업 자동 설정

- 정산 페이지에서 agencyId 기준 GROUP BY 집계 쿼리 구현

## 5-3. 인라인 수정 저장 전략

- 수정된 row를 SavedReport.rowsByMedia에서 직접 찾아 변경 후 lsWrite 재호출

- 청크 분할 리포트의 경우 해당 청크만 선택적 업데이트 (청크 ID 인덱스 활용)

- 서버(MongoDB)에 저장된 경우 PATCH API 엔드포인트 추가 필요

## 5-4. localStorage 키 버전 관리

- 신규 키 추가 시 반드시 버전 suffix 부여 (예: ct-plus-agencies-v1)

- 키 변경은 AGENTS.md Immutability Rule에 따라 기존 키 유지 + 마이그레이션 함수로 처리

# 6. 변경 영향 범위 요약

| 파일 | 현재 상태 | 추가 작업 |
| --- | --- | --- |
| app/campaign/ct-plus/status/page.tsx | 완료 | 대행사 필터 추가 |
| app/campaign/ct-plus/daily/page.tsx | 완료 | 덮어쓰기·수치수정 추가 |
| app/campaign/ct-plus/view/page.tsx | 완료 | 데이터입력과 UI 통합 |
| app/campaign/ct-plus/report/page.tsx | 완료 | 사이드바에서 제거 |
| app/campaign/ct-plus/manage/page.tsx | 완료 (redirect) | 없음 |
| lib/campaignTypes.ts | 완료 (csvNames 추가) | agencyId 필드 추가 |
| lib/hooks/useMasterData.ts | 완료 (v8 마이그레이션) | Agency CRUD 추가 |
| components/Sidebar.tsx | 완료 (4개 메뉴) | 리포트 메뉴 추가 삭제 |
| lib/agencyTypes.ts | 미존재 | 신규 생성 필요 |
| app/settings/master/page.tsx | 미존재 | 운영자·대행사·광고주 이전 |

— CT+ 모듈 개선 기획서 끝 —